**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**

**высшего образования**

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**

**(национальный исследовательский университет)»**

**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**ФАКУЛЬТЕТ** **«Головной учебно-исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов)»**

**КАФЕДРА** «**Системы обработки информации и управления»**

**ГРУППА** **ИУ5Ц – 93Б** УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-5 .  
 (индекс кафедры)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И.Терехов

(инициалы и фамилия)

« \_\_\_\_\_ » декабря 2023 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**выполнения выпускной квалификационной работы**

студента: Соловьевой Александры Михайловны .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы Система анализа алгоритмов машинного обучения для решения задач классификации с использованием библиотеки Pandas\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапов выпускной квалификационной работы** | **Сроки выполнения этапов** | | **Отметка о выполнении** | |
| **план** | **факт** | **Должность** | **подпись, ФИО** |
| 1. 1. | Подготовка документов “Задание на выполнение ВКРБ”, “Календарный план выполнения ВКРБ” | *20.11.2023*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Представление документов “Задание на выполнение ВКРБ”, “Календарный план выполнения ВКРБ” (Смотр № 1) | *03.12.2023*  *Планируемая*  *дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы | *15.01.2024*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Подготовка рабочих материалов | *15.01.2024*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | *20.02.2024*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Разработка технического задания | *10.03.2024*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Представление рабочих материалов, технического задания (Смотр № 2) | *20.03.2024*  *Планируемая дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка программы и методики испытания | *21.03.2024*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Разработка второй части РПЗ «Исследовательская часть» | *10.04.2024*  *Планируемая*  *дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Разработка третьей части РПЗ “Конструкторско-технологическая часть” | *10.04.2024*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Защита макета программы  (АСОиУ) | *12.05.2024*  *Планируемая дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | *23.05.2024*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Подготовка доклада и презентации | *25.05.2024*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Получение заключения научного руководителя | *28.05.2024*  *Планируемая дата* |  | Руководитель ВКР | Григорьев Ю.А. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | *30.05.2024*  *Планируемая дата* |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | *01.06.2024*  *Планируемая дата* |  | Комиссия ГЭК |  |

*Студент Соловьева А.М.* *Руководитель работы Григорьев Ю.А.*

(подпись, дата) (подпись, дата)